RÖNESANS HOLDİNG

KAZA-OLAY DETAYLI ARAŞTIRMA RAPORU

12.02.2026

AKDENİZ ALTYAPI / KM 359+300

KAYIP İŞ GÜNLÜ KAZA (LTI)

MAOG PROJESİ

.

Rapor No: RECA-MAOG-IRP-26-00765

| Hazırlayan | Onaylayan/ Kontrol Eden | Tarih |
| --- | --- | --- |
| Miraç Burak Navruz Yeliz Sert | Kıvanç Soydemir Engin Gürpınar | 12.02.2026 |

İÇİNDEKİLER

1.	ÖN BİLGİLER	3

2.	ÖZET	3

3.	KAZA / OLAYIN AÇIKLAMASI	3

4.	KAZA / OLAY ZAMAN ÇİZELGESİ	3

5.	DETAYLAR / BULGULAR	4

5.1.	Personel Hakkında	4

5.2.	Görüşme yapılan kişiler	4

5.3.	Çevre ve Kaza Yeri Hakkında	4

5.4.	Risk Yönetim Araçları ve Prosedürler Hakkında	5

5.5.	Organizasyon Hakkında	11

6.	KAZA KÖK NEDEN ANALİZİ	11

Şekil 1 - Kök sebep Tablosu	12

Şekil 2 – Tap Root Neden Analiz Tablosu	13

7. AKSİYON KALEMLERİ	16

8.	SONUÇ	16

9. DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ AKSİYON KALEMLERİ	18

10.	 KAZA / OLAY YERİ FOTOĞRAFLARI	20

Şekil 3. Kaza Olay Yeri Görseli	20

# ÖN BİLGİLER

| Kaza Türü | Kayıp İş Günlü Kaza | Kaza Yeri | KM 359+300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarih / Saat | 12.02.2026 / 16:15 | Cinsiyet/Yaş | 50 (15.11.1976) |
| Kazazede Adı Soyadı | Nuri Karakuş | Meslek | Plastik Kaynakçısı |
| Öğrenim Durumu | İlk Okul | İşveren Adı | Akdeniz Alt Yapı |
| Bulunduğu Pozisyonda Çalıştığı Süre | 2 YIL 10 AY 12 GÜN | İşveren Yanında Çalıştığı Süre | 10 Yıl 2 ay (ilk kayıtlı giriş tarihi: (07.09.2016) |

# ÖZET

12.02.2026 tarihinde saat 16:15 sularında, Mersin–Adana Kesimi KM 359+300 mevkiinde Akdeniz Altyapı firması tarafından yürütülmekte olan atık su hattı deplase çalışmaları kapsamında, kazı alanı içerisinde boru montajı yapmakta olan Nuri Karakuş isimli çalışan, kazı yüzeyinde meydana gelen ani toprak kayması sonucu göçük altında kalmıştır.

Kazadan hemen önce aynı ekipte görev yapan İbrahim Karademir tarafından kazı yüzeyinde hareketlilik fark edilmiş ve çalışana kazıyı terk etmesi yönünde uyarı yapılmıştır. Çalışanın alandan çıkmak üzere hareket ettiği esnada göçük meydana gelmiş ve kayan toprak kütlesi çalışanın üzerine gelmiştir.

Kazazede ekip arkadaşlarının müdahalesiyle göçük altından çıkarılmış, eş zamanlı olarak 112 Acil Sağlık ve REC Acil Çağrı hattına bilgi verilmiştir. Saat 16:40 sularında olay yerine ulaşan 112 ambulans ekibi tarafından bilinci açık şekilde Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

# KAZA / OLAYIN AÇIKLAMASI

12.02.2026 tarihinde Mersin-Adana Kesimi Km 359+300 lokasyonunda, alt işveren Akdeniz Altyapı firması tarafından yürütülmekte olan atık su hattı deplase çalışmaları kapsamında saat 08:00’da çalışanlara TRIC kart eğitimi (Demir tezgah çalışmaları) verilmiş, saat 08:30 itibarıyla kazı ve boru montaj çalışmalarına başlanmıştır.

Sabah saatlerinde 600 mm çapında toplam 8 adet beton borunun montajı tamamlanmış ve üzerleri dolgu malzemesi ile kapatılmıştır. Saat 11:40 civarında öğle molası verilmiştir.

Saat 13:15 itibarıyla çalışmalara yeniden başlanmış ve 3 adet daha beton borunun montajı tamamlanmıştır. Toplamda 11 adet borunun montajı gerçekleştirilmiştir. Dolgu malzemesinin tükenmesi ve etkili yağış nedeniyle çalışmalar beklemeye alınmış, ekip çalışma alanının bitişiğinde bulunan 3. şahsa ait yapının sundurması altında dolgu malzemesinin sahaya ulaşmasını beklemiştir.

Saat 15:15 civarında alt işveren şantiye şefi Niyazi Tanrıverdi sahaya gelmiş, kazazede Nuri Karakuş tarafından yağış nedeniyle çalışılamadığı bilgisi verilmiştir. Hava koşulları değerlendirilmiş ve mevcut şartlarda çalışma faaliyetinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Saat 15:30 civarında REC Hekimbey OSGB saha İSG denetçisi de alana gelmiş, faaliyetlerin sonlandırıldığı bilgisi kendisine aktarılmış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışma yapılmaması yönündeki karar teyit edilmiştir.

Alt işveren şantiye şefi ve REC saha İSG denetçisinin sahadan ayrılmasının ardından, çalışanlar kendi aralarında 3. şahsa ait sundurma çatısının taşıyıcı ayağının kazı kenarında bulunması ve alt kısmında boşalma meydana gelmesi nedeniyle çökme riski oluşabileceğini değerlendirmiştir. Bunun sonucunda, 12. borunun montajının tamamlanmasına karar verilerek çalışma yeniden başlatılmıştır.

Çalışma kapsamında kazının kuzey yönüne 2, güney yönüne 1 yardımcı personel konumlandırılmıştır.

Saat 16:15 sularında, kazı alanı içerisinde montajı yapılacak borunun zemin düzenleme çalışmasını yapan Nuri Karakuş, 3. şahsa ait sundurma taşıyıcı ayağı çevresindeki zeminde ayrılma meydana gelmiştir. Bu durum saha çalışanları tarafından fark edilerek kendisine kazıyı derhal terk etmesi yönünde uyarı yapılmıştır.

Kazazedenin alandan çıkmak üzere hareket ettiği esnada kazı yüzeyinde ani toprak kayması meydana gelmiş ve kopan toprak kütlesi çalışanın üzerine gelerek göçük altında kalmasına neden olmuştur.

Ekip çalışanları ve çevrede bulunan kişiler tarafından yaklaşık 5 dakika içerisinde göçük altından çıkarılmış, eş zamanlı olarak 112 Acil Sağlık ekiplerine ve REC Acil Çağrı hattına bilgi verilmiştir. Saat 16:40 civarında olay yerine ulaşan 112 ambulans ekibi tarafından bilinci açık şekilde Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

# KAZA / OLAY ZAMAN ÇİZELGESİ

| Olay Yeri |  | Tarih/Saat | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| KAZA ÖNCESİ | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 08:00-08:30 | Çalışma sahasında TRIC Kart ‘’Demir tezgah çalışmaları” konulu İSG iş öncesi eğitim alındı. |
|  | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 08:00-10:00 | 600 mm ebatında 5 adet beton boru montajı tamamlandı. |
|  | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 10:00-10:15 | Dinlenme ve çay molası verildi. |
|  | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 10:00-11:40 | 600 mm ebatında 3 adet beton boru montajı tamamlandı. |
|  | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 11:40- 13:15 | Öğle yemeği molasına geçildi. |
|  | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 13:15- 15:15 | 600 mm ebatında 3 adet beton boru montajı tamamlandı Yağmur yağması ve dolgu malzemesi olmaması nedeniyle boru montajı için ekip beklemeye geçti. (14:30 gibi yağmur başlamış, şiddeti artarak devam etmiştir.) |
|  | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 15:15- 15:30 | Sahaya alt işveren şantiye şefi Niyazi Tanrıverdi geldi. Nuri Karakuş (kazazede) yağmur nedeniyle çalışılamadığını belirtti ve hava şartları nedeniyle şantiye şefi çalışmanın sonlandırılmasına karar verdi ardından sahaya OSGB İSG Denetçisi Harun Bedircan geldi. Alınan karar Şantiye Şefi tarafından ona da bildirildi. İSG Denetçisi ve Şantiye şefi sözlü olarak bu bildirimleri çalışanlara yaptıktan sonra sahadan ayrıldılar. |
|  | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 16:10- 16:15 | Kazı alanı kuzey yönündeki yapıya ait sundurma ayak altı yağmurdan etkilenip kazı yüzeyince boşa çıktığı görüldü. Sundurmanın çökme riskine karşı 12. Borunun montajını tamamlama kararı uygulama sorumlusu topograf Gürkan Demir ve boru montajcısı Nuri Karakuş tarafından alındı. |
| KAZA ANI | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 16:15 | Nuri Karakuş kazı alanına girerek montajı yapılacak borunun zeminini düzenleme çalışması yaparken 3.şahsa ait sundurma taşıyıcı ayak tarafı kuzey kazı yüzeyinde çatlak görüldü ve Nuri Karakuş çalışma ekibi tarafından kazı alanından çıkması yönünde uyarıldı. Göçük meydana gelmesi sonucu Nuri Karakuş alandan kaçamadı ve göçük altında kaldı. |
| KAZA SONRASI | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 16:15-16:20 | 112 Acil ambulans çağrıldı. Kazazede göçük altından kurtarıldı. 20 dk sonra 112 Acil ambulans olay yerine gelerek kazazedeye ilk müdahale yapıldı ve ambulansa alındı. Hastane için yola çıkıldı |
|  | Adana Km 359+300 | 12.02.2026 16:40-17:00 | Kazazede Adana Şehir Hastanesine ulaştırıldı. |

# DETAYLAR / BULGULAR

Kaza olayın ardından, olay yerinde gerekli delilleri toplamak ve detaylı bir inceleme yapmak üzere harekete geçilmiş ve olay araştırma ekibi oluşturulmuştur.

# Personel Hakkında

- Nuri Karakuş, 50 yaşındadır, Akdeniz Altyapı firmasına 30.03.2023 tarihinde işe girişi yapılmış ve 1.051 gündür çalışmaktadır. Projedeki görevi, SGK işe giriş bildirgesinde meslek kodu ve adı “7212.36 – Plastik Kaynakçı’’ olarak belirtilmiştir. (EK-15)

- 09UY0001-3/02 Plastik Kaynakçısı (Seviye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin 24.07.2027 tarihine kadar geçerli mevcut ve güncel olduğu görülmüştür. (EK-15)

- Kaza sırasında Nuri Karakuş ‘un beton boru montaj çalışması kapsamında iş yaptığı tespit edilmiştir. Beton boru montajı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayımlanan zorunlu mesleki yeterlilik kapsamındaki iş kolları arasında doğrudan ve açık isimlendirme ile yer almamaktadır. (EK-2, EK-3)

- Nuri Karakuş ‘un, işe giriş periyodik sağlık tetkikleri sonucu, İş Yeri Hekimi tarafından 01.09.2025 tarihli EK-2 muayene formunda, hiçbir hastalığının bulunmadığı, yükseklik-kapalı alan korkusu olmadığı ve çalışmasında herhangi bir engel bulunmadığı, tespit edilmiştir. (EK-12)

- Mevzuat kapsamındaki 16 saatlik İSG eğitimlerini 01.09.2025 – 02.09.2025 tarihlerinde tamamladığı, Oryantasyon ve Kazı Tehlikeleri- Yaşanan güncel kazalar- Alınacak önlemler konulu eğitimlerine de 03.09.2025 tarihinde katıldığı tespit edilmiştir. (EK 11)

- Nuri Karakuş’un 29.03.2025 tarihinde TCDD 551 eğitim geçerlilik süresinin dolduğu tespit edilmiştir.

- Nuri Karakuş’a, proje kapsamında toplam 463 adet toolbox eğitimi ve 82 adet interaktif eğitim verildiği görülmüştür. Alınan bu eğitimlerden 20 adet interaktif ve 35 adet toolbox eğitiminin Kazı Güvenliği konulu olduğu tespit edilmiştir.

- Farklı tarihlerde toolbox eğitimlerini aldığı, en son 10, 11 ve 12.02.2026 tarihlerinde TRIC Kart eğitimlerinin verildiği tespit edilmiştir. (EK 10)

- Nuri Karakuş’un herhangi bir disiplin yaptırımı bulunmadığı tespit edilmiştir.

# Görüşme yapılan kişiler

- Nuri Karakuş (Kazazede) ile kendisi dinlenme sürecinde olduğundan henüz görüşülememiş ve ifadesi alınamamıştır

- Adem Toslak (Akdeniz Altyapı Ekskavatör Operatörü)

- Gürkan Demir (Akdeniz Altyapı Uygulama Sorumlusu)

- Niyazi Tanrıverdi (Akdeniz Altyapı Şantiye Şefi)

- Burak Kekevi (REC Deplase İşleri Kısım Şefi)

- Serdar Tümtaş (REC Deplase İşleri Teknikeri)

- Ömer Dündar (Akdeniz Altyapı- İş Güvenliği Uzmanı)

- Ali Kaan Benli (Akdeniz Altyapı- İş Güvenliği Uzmanı)

- Harun Bedircan (Hekimbey İş Güvenliği Uzmanı)

# Çevre ve Kaza Yeri Hakkında

- 12.02.2026 tarihinde Km 359+300 lokasyonda öğleden sonra yağmur olduğu hava sıcaklığının 13-15 derece aralığında olduğu gözlemlenmiştir. (EK 22)

- 12 Şubat 2026 tarihinde Seyhan (Adana) ilçesinde 24 saat içinde 94,0 mm yağış düşmüştür. Bu değer bölge Şubat ayı ortalamasının (81,9 mm) %115'ine karşılık geldiğinden  Madde 7.5 kapsamında "majör çevresel değişim" olarak sınıflandırılır. Şubat ayı ortalamasının üzerinde seyreden yağış zeminin suya tamamen doygun hale gelmesine neden olmuştur. Toprağın gözenek suyu basıncı artmış; taşıma kapasitesi ve kayma direnci yitirilmiştir.

- Zemin stabilitesi teknik olarak kritik seviyenin altına düşmüş; kazı duvarları kendi ağırlığını taşıyamaz hale gelmiştir. Bu durum göçük riskini en üst düzeye çıkardığı değerlendirilmiştir.İmalat için çalışma alanında; 1.40m genişlikte ve 2.60 m yükseklikte kanal kazısı açıldığı tespit edilmiştir. (EK 1)

- Akdeniz Altyapı firması Km 359+300 lokasyon için ilk iş iznini 10.02.2026 tarihinde açtığı ve 3 gündür çalışıldığı tespit edilmiştir. (EK 10)

- Fore kazık projesi ile mevcut yer altı Q400’lük atık su hattının kesişmesinden dolayı, Q400’lük mevcut hattın deplase çalışması için alanda çalışma yapıldığı gözlemlenmiştir. (EK 23)

- Çalışma alanının Kuzeyinde Kamulaştırma sınırında sanayi esnafına ait işyerlerinin olduğu, Kuzeyinde MAOG projesi (fore kazık imalat çalışmaları) sınırı yer aldığı tespit edilmiştir. (EK 1)

- Çalışma alanı deplase kazısına başlanmadan önce mevcut yer altı tesislerinin tespit edildiği yer altı hatlarına zarar vermemek için ve tehlikeli durumla karşılaşmamak için görsel olarak alan işaretlemesi (sprey ile zemine boya uygulanmıştır) yapıldığı, alanda yer alan havai hat elektrik tehlikesi için sağlık ve güvenlik işareti levhalandırılması yapıldığı, tespit edilmiştir. (EK 24)

- Çalışma alanının araç girişine kapatıldığı trafik önlemlerinin alındığı tespit edilmiştir. (EK 24)

- Çalışma alanında kazı tehlikeleri ile ilgili sağlık ve güvenlik işareti levhalarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

- Kaza sonrası yapılan değerlendirmede, çalışma alanındaki zemin türünün kazı prosedürüne göre A tipi olarak değerlendirilmiştir. Ancak çalışma öncesinde zemin tipi ile ilgili herhangi bir teknik değerlendirme yapılmadığı ve bu hususun iş izin formunda belirtilmediği tespit edilmiştir. Çalışma alanında atık su hattı kanal kazısının zemin türüne uygun şev ile açılmadığı ya da şev mümkün olmayan durumlarda iksa vb. önlem ile çalışılmadığı tespit edilmiştir.

(EK 1)

- 12.02.2026 tarihinde saat 14:30 itibarıyla başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağışa ve saat 15:15-15:30 aralığında çalışma faaliyetinin sonlandırıldığı beyan edilmesine rağmen, çalışanların eksik kalan boru montajının tamamlanması amacıyla kazı alanı içerisinde yeniden çalışmaya başlandığı ifade edilmiştir. Şiddetli yağışın kazı yüzey stabilitesini olumsuz etkileyebileceği bilinen bir durum olmasına rağmen, yağış altında kazı içerisine personel girişine izin verilmiştir. OSGB İş Güvenliği Uzmanı verdiği yazılı ifadesinde kazadan bir gün önce kaza lokasyonunda yaptığı denetimde “Yaptığım incelemelerde çevre güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını tespit ederek gerekli bildirimleri gerçekleştirdim.

- Ayrıca kazı çalışmalarını incelediğimde kazı alanının geniş açılarak imalatların bu şekilde yürütüldüğünü, kazı içerisinde çalışan personelin kazı yüzeylerinden kaynaklı olası bir toprak kaymasından doğrudan etkilenmeyecek mesafede konumlandığını gözlemledim. Buna rağmen kazı kenarlarının stabilitesini teyit etmek amacıyla fiziksel kontrol yaptırarak herhangi bir dökülme veya ayrışma olup olmadığını kontrol ettirdim. Hava kapalı olmakla birlikte yağış bulunmamaktaydı” şeklinde belirtmektedir. Fakat bunun ile ilgili herhangi kanıt dokümana ulaşılamamıştır. Yapılan görüşmelerde ve kanıt dokümanlarında rutin çalışmalarında iksa vb. önlem olmaksızın son gün bu şekilde önlem alınmaksızın yürütüldüğü tespit edilmiştir.

# Risk Yönetim Araçları ve Prosedürler Hakkında

      - İmalat Yapım Metodu

- Akdeniz Altyapı firmasının, Altyapı Deplase İmalatları ’Altyapı (İçme suyu, Yağmur suyu Ve Atıksu) Deplase İmalatları Yapım Yöntemi’’ AKD-MA-ALT-DPL-076 nolu Yapım Yöntemi’’ incelendiğinde, doküman içeriğinde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında kullanılan boru tipleri, altyapı (yağmur suyu, atık su, drenaj ve hendek işleri) yapım imalat uygulaması ve alınacak İSG önlemlerinin yer aldığı ve yapım yönteminde kazı çalışmalarından bahsedildiği tespit edilmiştir. (EK 18)

  - AKD-MA-ALT-DPL-076 nolu yapım yönteminin 6.7 Saha Koşulları başlığı altında; yüksek rüzgar ve şiddetli yağmur durumlarında işlemlerin yapılmayacağı belirtilmesine rağmen, kaza günü saat 14:30 sonrası başlayan ve şiddeti artan yağışa rağmen kazı içerisinde çalışma yapılmıştır. (EK 18)

- Kazı derinliği 1,50 m’den derin olan ve zeminin kendisini tutamaması halinde hendek ve temel kazılarında kazı yan yüzeyleri iksa edilerek desteklenecek veya şevli açılması gerektiği yapım yönteminde belirtilmiş olup bu kural ihlal edilmiştir. (EK 18)

- 1,50 m’den derin kazılarda şevli veya iksalı kazı yapılması gerektiği belirtilmiş, yaklaşık 2,6 m derinliğindeki kazıda sundurma tarafının (Kuzey) şevsiz ve iksasız şekilde dik olarak açılmıştır. (EK 18)

- Yapım yönteminde şev veya iksa tercihinde ekonomik olanın esas alınacağı belirtilmiş olmakla birlikte, aynı maddede 1,50 m’den derin ve stabil olmayan zeminlerde şev veya iksa zorunluluğu açıkça tanımlanmıştır. Olay yerinde şev veya iksa uygulanmadığı, bunun gerekçesinin fiziki kısıt ve aktif hat çakışması olduğu beyan edilmiştir (REC Deplase İşleri Şefi). (EK 4, EK 5)

- Mevcut çalışma alanına uygun boyutlarda İksa bulunmamaktadır.

- Yapım yönteminde boru döşeme işleminin kuru zeminde yapılması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen, kaza günü şiddetli yağış altında kazı içerisine girildiği ve zemin stabilitesinin yeniden teknik olarak değerlendirilmediği anlaşılmıştır. (EK 18)

- Sabah saatlerinde yapılan imalatlarda kazı yüzeyinde fiziksel bozulmalar tespit edilmiş olmasına rağmen, yağış sonrası zeminin kendini tutma durumunun yeniden teknik olarak değerlendirildiğine dair kayıt bulunmamaktadır. (Ek 6)

    - Risk Değerlendirmesi

- Kaza sonrası yapılan incelemelerde; Akdeniz Altyapı firmasına ait risk değerlendirmeleri ve madde 441, 458, 469, 478, 479, 526 ve 547’ de Tehlike ve risklerin değerlendirildiği tespit edilmiştir. (EK19)

Tehlikeler aşağıdaki şekildedir;

- Kazıya uygun şevlendirme yapılmaması.

- Önlem alınmadan kazıya başlanması

- Boruların Tranşeye indirilmesi sırasında malzeme altında personel bulundurulması

- Toprak kayması tehlikeler belirlenmiştir.

- Akdeniz Altyapı risk değerlendirme aksiyonları:

- Zemin yapısı ve derinliğe bağlı olarak, 1/3 şev oranı verilecek 4 metreyi geçen derinliklerde, 1.5 mt sağa 1.5 mt sola olacak şekilde şev açısı verileceği, çalışma alanlarında şev verilmeyen durumlarda iksa veya file kullanılacağı, şevli kazı yöntemi uygulanacağı,

- Şevli kazı yapılamayan alanlarda iksa veya güvenlik ağ kullanımı sağlanacağı, kaldırma işlemi öncesi vinç manevra alanı sapancı/işaretçi tarafından boşaltılacak olup personel girişine izin verilmeden çalışmalar yapılacağı tanımlanmıştır.

- REC işveren firmasına ait risk değerlendirmesinde 1102, 1159 maddelerinde tehlike ve risklerin değerlendirildiği tespit edilmiştir.

- (EK20) Tehlikeler aşağıdaki şekildedir;

- Kazı alanında yeterli şev/eğim verilmemesi, toprak kayması tehlikeleri değerlendirilmiştir.

REC risk değerlendirme aksiyonları:

- Zemin yapısı ve Derinliğe bağlı olarak, 1/3 şev oranı verilecek 4 metreyi geçen derinliklerde, 1.5 mt sağa 1.5 mt sola olacak şekilde şev açısı verilerek, çalışma alanlarında şev verilmeyen durumlarda iksa veya file kullanımı sağlanacağı, şevli kazı yöntemi uygulanacağı, şevli kazı yapılamayan alanlarda iksa veya güvenlik ağ kullanımı sağlanması gerektiği aksiyonlar tanımlanmıştır.

    - İş Tehlike Analizleri (İTA)

- Akdeniz altyapı firması ‘Şebeke ve Kanalizasyon Deplase İşleri’’ çalışmaları için ilgili taraflarla 10.04.2025 tarihinde İTA toplantısı yapıldığı, toplantı sonucu hazırlanan AKD 010 numaralı İş Tehlike Analizinin REC Deplase işleri eski kısım şefi Osman Özhan, Alt Yüklenici Şantiye Şefi Niyazi Tanrıverdi ve İSG birimleri tarafından onaylanmıştır. (EK 21)

- Kazı çalışmaları için hazırlanan İTA’ da kazı alanında şevlendirme veya iksa ile kazı güvenliğinin sağlanacağı belirtilmiştir ancak yapılan çalışmada söz konusu tedbirlerin alınmadan çalışma iş izin sistemi ile yürütülmüştür.

    - Kazı İşleri Prosedürü

- Yağışın zemin mukavemetini azaltıcı ve yüzeysel kayma riskini artırıcı etkisi dikkate alındığında, olumsuz hava koşulları altında kazı stabilitesinin yeniden teknik değerlendirmeye tabi tutulduğuna dair herhangi bir kayıt, belge veya beyana ulaşılamamıştır.

- HOL-HSE-PRO-108 Kazı İşleri Prosedür ve MAOG-RECU-GN-GNL-IS-GNL-PRG-0018-0 Kazı İşleri Prosedüründe, kazı yüzeyleri ve zemin yapısına ilişkin hükümler aşağıda madde numaraları ile belirtilmiştir:

- 7.4.1.1 Saha değerlendirmesinde, kazı çökmesi riski bulunduğunda veya herhangi bir kazı bölgesinin dengesiz hale gelme ihtimalinin olduğu yerlerde (örneğin, zemin koşulları ve/veya kazı kenarı üstüne yapılan malzeme yüklemesi nedeniyle) kazı derinliğine bakılmadan destekleme yapılır.

- 7.4.1.2 Kazı çökmesi riskini önlemek için 1,2 m'den daha derin kazılarda kontrol önlemi alınır.

- 7.4.1.2 1,2 m'den daha derin kazılarda uygun şevlendirme veya iksa sistemi olmadan şartlar ne olursa olsun asla çalışılmaz.

- 7.4.1.2 1,2 m'den daha derin bir kazı, planlama sürecinin bir parçası olarak “Toprak İşleri Şefi / Sorumlusu” tarafından incelenir ve tespitleri yazılı olarak bildirilir.

- 7.9 Şev açılarının belirlenmesinde zemin yapısı, iklim koşulları, kazı alanı yakınlarında meydana gelebilecek sarsıntılar, çevredeki su kaynakları ve fazla yük kuvvetleri göz önüne alınır.

- 7.9 Zemin türü bilinmediği durumda azami eğim değeri 1,5 yatay ve 1 dikey (1,5H-1V) oranından daha dik olmayacak şekilde ayarlanır.

- 7.9 Şev vermenin mümkün olmadığı durumlarda iksa sistemi uygulanır.

- 7.9 İksa sisteminde kullanılacak malzemenin (ahşap, çelik gibi) MAOG Projesi Yönetimi tarafından onayı sağlanır ve üretici talimatları dikkate alınır.

- 7.9 İksa malzemesinin hasar görmesi halinde Toprak İşleri Şefi / Sorumlusu tarafından inceleme yapılarak malzemenin değişimi gerekip gerekmediğine karar verilir.

- 7.9 İksa sistemlerinin çalışanları göçükten, yapısal çökmelerden ya da koruyucu sistemin bileşenleri arasında sıkışmaktan koruyacak şekilde kurulması ve sökülmesi sağlanır.

- 7.9 Betonarme iksa sistemi uygulanacaksa projesinin ilgili MAOG Projesi gerekliliklerini karşılayacak şekilde hazırlanması ve uygulanması sağlanır.

- 7.9 İksa sistemi kazı ilerledikçe kurulur, kazı üst noktasından en az 30 cm yukarı çıkacak şekilde tesis edilir. İksa sistemi her gün mesai başlangıcında kontrol edilir.

- 7.12 Yağış esnasında kazı çalışması yapılmaz. Kazı alanında çalışan bulunmaz.

- Yağmur, fırtına, don, kar yağışı vb. ağır hava koşullarından sonra kazı alanı ve güvenlik ekipmanları Toprak İşleri Şefi / Sorumlusu tarafından kontrol edilir.

- MAOG Projesi kapsamında REC tarafından gerçekleştirilen Prosedür Uyum Değerlendirmeleri sonucunda, Q3 dönemi Kazı İşleri Prosedürü uyum oranı %82 olarak ölçülmüştür. Rönesans Holding tarafından gerçekleştirilen Q4 dönemi Kazı İşleri Prosedürü uyum değerlendirmesinde ise uyum oranı %78 olarak gerçekleşmiştir.

- Her iki değerlendirme sonucunda da kazı yüzeylerinin uygun şekilde şevlendirilmesi veya desteklenmesine (iksa uygulanmasına) ilişkin gerekliliklerde uygunluktan sapmalar tespit edilmiştir. Bu bulgular, kazı stabilitesine yönelik kontrol mekanizmalarında sistematik zafiyet bulunduğunu ve sahada şevlendirme/iksa uygulamalarının yeterli seviyede standardize edilmediğini göstermektedir.

    - İş İzin Sistemi

- İş izinleri, Alt Yüklenici uygulama sorumlusu ve REC alan sorumluları tarafından onaylandığı gözlemlenmiştir. (EK 10) Proje kapsamında uygulanan İş İzni Prosedürü 30.11.2022 tarihinde revize edilmiştir. Bu tarihten itibaren MAOG-RECU-GN-GNL-IS-GNL-PRG-0008-1 İş İzni Prosedürü yürürlükte olup uygulanmaktadır. Söz konusu revizyondaki en önemli değişiklik; Holding prosedüründeki tanımlanan “İş İznini İşletecek Yetkili” ve “İşi Gerçekleştirecek Yetkili” rollerinin, güncel düzenleme ile “Uygulama Sorumlusu” başlığı altında birleştirilmiş olmasıdır. Bu durumda yetki ve sorumluluk tek bir pozisyon altında konsolide edilmiştir. Mevcut durumda yürürlükteki İş İzni Prosedürü ile kullanılan iş izin formları birbiriyle uyum sağlanmış.

- İş izninin doğası gereği performing authority(işi yapan),issuing authority(işi veren),area authority(alan sorumluları) kişilerinin olması sürecin sağlıklı yürütülmesi için faydalıdır.İşi yapan ve işi veren kişilerin de ayrı olmasında fayda bulunmaktadır.Birinci maddede belirtildiği üzere iş izni prosedüründe güncelleme yapılarak işi yapan ve işi veren kişiler birleştirilmiştir.

- REC İSG personeli tarafından yoğun iş izni süreçlerinden dolayı “görüldü” kaşesi kullanılmadığı proje yönetimi tarafından ifade edilmektedir.

- Yapılan incelemelerde kazanın yaşandığı günü de kapsayan 10.02.2026-16.02.2026 tarihleri arası 198 numaralı kazı ve 655 numaralı altyapı atık su hattı deplasesi çalışmalarının belirtildiği soğuk iş izninin mevcut olduğu tespit edilmiştir. (EK 10)

- Akdeniz firması bünyesinde MA kesiminde toplam 14 kişi iş izni eğitimli personel bulunmaktadır. İş izni açılışı belirli kişiler tarafından alınarak imza ve kontrol sürecinin sahada iş izni eğitimi bulunan personeller tarafından yönetildiği tespit edilmiştir. (EK 10)

- Proje kapsamında yürürlükte bulunan MAOG-RECU-GN-GNL-IS-GNL-PRG-0008 İş İzni Prosedürü, 31.11.2022 tarihli revizyon ile iş izni onay süreci üç imzadan iki imzaya düşürülmüştür. Güncel prosedür uyarınca Alan Sorumlusu ve Uygulama Sorumlusu iş izni onay vermeye yetkili kılınmış; Uygulama Sorumlusu tanımı kapsamında formenler dahil onaycı olarak tanımlanmıştır.

- Bu doğrultuda Akdeniz firmasında prosedüre uygun şekilde 14 personele iş izni eğitimi verilmiş ve söz konusu personeller Uygulama Sorumlusu olarak iş izin eğitimlerini alarak  resmi şekilde yetkilendirilmiş olduğu Proje İSG Birimi tarafından ifade edilmektedir. (EK 28)

- Mersin – Adana Kesiminde 09.02.2026 tarihinden itibaren kaza haftası içerisinde 110 farklı lokasyonda, toplamda 330 adet açık iş izni mevcuttur. (EK 10)

- Akdeniz Altyapı Firmasına ait kaza haftası içerisinde 7 farklı lokasyonda toplamda 17 adet iş izni açılmıştır. Kaza gününe ait iş iznini talep eden Seçkin Akbulut’un o gün için başka bir iş izin talebi olmadığı tespit edilmiştir. Alan sorumlusu, alan kontrolünde çevre güvenliği önlemlerini, trafik güvenliği, yol kapama önlemlerini kontrol ettiği ancak kazı güvenliği gerekliliklerin sağlanmadan çalışmalara başlanıldığı tespit edilmiştir. (EK 6)

- 198 No'lu iş izni ilk gün Seçkin Bulut (harita teknikeri) tarafından açılmıştır. İkinci gün iş izni, HOL-HSE-PRO-011 kapsamında bu rolü üstlenme yetkisi bulunmayan topoğraf Gürkan Demir tarafından yürütülmüştür. İş izni sorumluluğunun kişiden kişiye kontrolsüz biçimde geçmesi prosedür dışıdır.

- MAOG-RECU-GN-GNL-IS-GNL-PRG-0008 İş İzni Prosedürü’nde yetkilendirilmiş Alan Sorumluları, REC bünyesinde imalattan sorumlu Şef / Kısım Şefi / Mühendis / Tekniker unvanlarına sahip personelden oluşacak şekilde tanımlanmıştır. Uygulama Sorumluları ise REC veya Alt Yüklenici bünyesinde imalattan sorumlu Mühendis / Tekniker / Formen unvanına sahip personel olarak tanımlanmıştır. İş izin sürecinde görev alan personelin unvan ve yetkilendirme durumları incelendiğinde, ilgili prosedürde tanımlanan görev ve yetki kriterleri açısından herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

- Yapılan incelemede, kazı çalışmasına ilişkin iş izninin ilk açılışının REC adına Alan Sorumlusu olarak Deplase İşleri Mühendisi Fatma Kottaş tarafından, yüklenici tarafında ise Uygulama Sorumlusu olarak Harita Teknikeri Seçkin Akbulut tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

- İş izninin ikinci gününde ve kazanın meydana geldiği üçüncü gününde ise, REC adına Alan Sorumlusu olarak Deplase İşleri Formeni Serdar Tümtaş’ın(Tekniker), yüklenici adına Uygulama Sorumlusu olarak Topoğraf Gürkan Demir’in onayı ile iş izin süreci yürütülmüştür.

- 94 mm yağış sonrası HOL-HSE-PRO-011 Madde 7.1 gereği İş izni otomatik olarak geçersiz sayılmasına rağmen iptal edilmemiştir. İş izni 10-12 Şubat tarihleri arasında güncellenmemiştir. Alan Sorumlusu tarafından ikinci gün yapılması gereken yeniden değerlendirme yapılmamış; kaza anında İş izni sistemde "aktif" görünmeye devam etmiştir.

- Söz konusu çalışma, OSGB denetçisi İş Güvenliği Uzmanı tarafından durdurulmamıştır. Öğleden sonra başlayan ve şiddeti giderek artan yağış nedeniyle, sahalarda çalışmaların devam edip etmediğinin teyidi amacıyla alan kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

- Bu kapsamda, Akdeniz firması Şantiye Şefi Niyazi Tanrıverdi’den söz konusu kaza alanında çalışmaların paydos edildiğine ilişkin net bilgi alınmış; söz konusu teyit üzerine ilgili çalışma alanından ayrılarak diğer sahalarda kontrollerine devam edilmiştir. Yazılı ifadeler de bu doğrultudadır.Rönesans tarafından verilen İş izni onayındaki "tüm önlemler alınmıştır" beyanı, sahadaki fiili durumla çelişmektedir. Onay, şevlendirme veya iksa ve alan sınırlaması / bariyer gibi önlemlerin sahada bulunmadığı koşullarda REC İmalat tarafından verilmiştir.

- İş izninin fiilen geçersizleşmesi üzerine HOL-HSE-PRO-011 kapsamında Altyapı Şefinin yapması gereken zorunlu saha yeniden değerlendirmesi ve onay süreci hiç başlatılmamıştır. Altyapı Şefinin olay günü herhangi bir saha kontrolü yaptığına dair kayıt bulunmamaktadır.

- İş izninin açıldığı ilk çalışma gününden itibaren alan kontrolü yapıldığına dair bir kayıt bulunamamıştır. Sözlü beyanlar mevcuttur.

    - TRIC Kart

- Kaza günü çalışanlara uygulanan TRIC Kart "Demir Tezgah Çalışmaları" için uygulama sorumlusu tarafından hazırlandığı görülmüştür. Kazı alanında veya faaliyetin herhangi bir adımında demir işi bulunmadığı bilinmektedir. TRIC'in iş kapsamı ile sahada yürütülen faaliyet arasında temel bir uyumsuzluk mevcuttur. (EK 10)

- Şiddetli yağış sonrası risk seviyesinin değişmiş olmasına rağmen, TRIC kartın yeniden uygulanarak güncel risklerin değerlendirilmediği ve kontrol tedbirlerinin tekrar teyit edilmediği anlaşılmıştır. TRIC Kartının yanlış seçilmiş olması (konu: Demir Tezgâhları) ve majör çevresel değişim sonrası yenilenmemesi nedeniyle dinamik risk yönetimi zinciri (TRIC → TBT → PTW) işlevini yerine getirmemiştir.

- Bununla birlikte saha koşullarının değiştiği, değişen şartlara rağmen TBT (Toolbox Talk) uygulamasının tekrarlandığına veya güncellendiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

- Yağış sonrası zemin stabilitesinin zayıflayabileceği, kazı yüzeylerinde toprak kayması riskinin artabileceği veya kazı içerisine girişin sınırlandırılması gerektiğine yönelik ilave bir bilgilendirme yapıldığına dair belge veya beyana ulaşılamamıştır.

    - Eğitim ve Bilgilendirme

- Mevzuat kapsamındaki 16 saatlik İSG eğitimlerini 01.09.2025 – 02.09.2025 tarihlerinde tamamladığı, Oryantasyon ve Kazı Tehlikeleri- Yaşanan güncel kazalar- Alınacak önlemeler konulu eğitimlerini de 03.09.2025 tarihinde katıldığı tespit edilmiştir. (EK 11)

- Nuri Karakuş, proje kapsamında toplam 463 adet toolbox eğitimi ve 82 adet interaktif eğitim verildiği görülmüştür. Alınan bu eğitimlerden 20 adet interaktif ve 35 adet toolbox eğitiminin Kazı Güvenliği konulu olduğu tespit edilmiştir.

- Farklı tarihlerde toolbox eğitimlerini aldığı, en son 10, 11 ve 12.02.2026 tarihlerinde TRIC Kart eğitimlerinin verildiği tespit edilmiştir. (EK 10)

- 12 Şubat 2026 tarihinde aşırı yağış sonrası TBT yapılması zorunlu olmasına rağmen yapılmamıştır. Çalışanlara şu hayati bilgiler aktarılamamıştır:

- Zemin stabilitesinin bozulduğu

- Göçük riskinin kritik seviyeye çıktığı

- Kazı içine girmenin yasak olduğu

- TBT'nin yapılmaması, personelin uzmanı yanıltması ve talimat dışı kazıya girmesinde belirleyici rol oynamıştır. Majör çevresel şart değişiklikleri (örneğin yoğun yağış) sonrasında mevcut iş izninin otomatik olarak iptal edilerek yeni bir iş izni düzenlenmesi sürecinde; TBT veya TRIC kart uygulamalarından en az birinde, yağış sonrası oluşabilecek ilave tehlikelerin ve özellikle yağışın şev stabilitesi üzerindeki etkilerinin ele alınması sağlanabilirdi. Bu yaklaşım, çalışanların çalışma ortamına ilişkin risk algısının yeniden değerlendirilmesine ve düşen risk farkındalığının yükseltilmesine katkı sağlayabilirdi. TBT'nin eksik olması, TRIC ve İş izin süreçlerindeki kırılmaları davranışsal risklere dönüştürmüştür. Sistemsel zafiyetlerin sahadaki insan hatasına zemin hazırlaması bu eksiklikten beslenmiştir.

- 12.06.2024 tarihinde Göçük altında kalma senaryolu, ilk yardımlı, arama, kurtarma, tahliye tatbikatı yapıldığı tespit edilmiştir. (EK 13)

- Nuri Karakuş’un 29.03.2025 tarihinde TCDD 551 eğitim geçerlilik süresinin dolduğu tespit edilmiştir.

- Nuri Karakuş’un işe giriş sürecinde Genel İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kazı kuralları ile ilgili talimatların imzalatıldığı tespit edilmiştir. (EK 16)

    - Denetim ve Kontrol Yönetimi

- REC saha İSG denetçisinin; kazadan bir gün önce 11.02.2026 tarihinde KM 359+300 lokasyonunda yapılan denetimde, kazı alanının olası toprak kaymasına karşı geniş açıldığı, ancak çevre güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı hususunun tespit edilerek gözlem loguna kaydedildiği görülmüştür. Söz konusu uygunsuzluğa ilişkin kapatma talebi ve düzeltici faaliyetin tamamlandığını gösterir kayıt bulunmamaktadır. (EK-26)

- İmalat ve İSG ekipleri tarafından yapım yönteminde tanımlanan iksa kullanımı kaza günü öncesinde kazı alanının geniş açılmasından dolayı gerek görülmediği ifade edilmektedir. Fakat olay günü kazı alanının yer kısıtı ve sözleşmesel gereklilikler doğrultusunda dik açı ile açılmasından dolayı iksa ihtiyacı olabileceği hususu açık olmasına rağmen gerek imalat gerek İSG personelleri tarafından yapım metodunda yazmasına rağmen öngörülememiş ayrıca elde mevcut olan iksanın çalışma bölgesine uygun olmadığı düşünüldüğü için bölgeye sevk edilmesi sağlanamadığı ifade edilmiştir.

- 12.02.2026 tarihinde saat 15:22’de KM 359+300 lokasyonunda yapılan denetimde, şiddetli yağış nedeniyle çalışmanın sonlandırıldığı ve ekibin kazı alanına bitişik sundurma altında beklediği ifade edilmiştir. OSGB İSG Denetçisi, çalışmanın sonlandırıldığı yönündeki beyana istinaden kazı alanının bu şekilde açık bırakılmaması gerektiğini bu, alanın kapatılması veya çevre güvenlik önlemleri alınarak güvenli hale getirilmesi yönünde uyarıda bulunduğunu, daha sonra alandan ayrıldığını belirtmiştir. Ancak sonrasında çalışmanın yüklenici tarafından yeniden başlatıldığı ve bu değişikliğe ilişkin OSGB İSG denetçisine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu durum, yüklenici faaliyetlerin yeniden başlatılmasına ilişkin kontrol ve bildirim mekanizmasının işletilmediğini göstermektedir.

- Akdeniz altyapı firmasında 2 İSG sorumlusu olduğu, söz konusu bölgeye bakan İSG sorumlusunun sağlık problemlerinden dolayı işe gelemediği belirtilmiştir. (EK 8)

- Akdeniz firmasına, Mersin-Adana kesimi kapsamında 01.01.2025- 12.02.2026 tarihleri arasında meydana gelen güvensiz durum ve güvensiz davranışlar nedeniyle toplam 777 adet uygunsuzluk tespit edilmiştir.

- Kaza sonrası imalata ve isg ekipleri ile yapılan görüşmelerde ve ifadelerde REC altyapı departmanında görevli personel sayısının, aktif çalışma lokasyonlarının tamamını etkin biçimde denetlemek ve takip etmek için yeterli olmadığı belirtilmektedir. Projede eş zamanlı çalışma lokasyonu bulunmakta olup kaza günü ilgili alt yüklenicinin 7 farklı noktada çalışma yeri olduğu tespit edilmiştir. Bu noktaları kontrol etmek için deplase işlerinden sorumlu ekibin 1 şef, 2 teknikerden oluştuğu görülmüştür.

- Alınan ifadelerden, kaza tarihinden bir gün öncesinde kritik bir deplase işinin (48 saat sürdüğü belirtilen) gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

- REC altyapı departman personel sayı kapasitesinin iş programı ile örtüşmemesi; personellerinin belirli kritik işlere odaklanmak zorunda kalması nedeniyle diğer noktalarda alt yüklenici faaliyetlerinin kontrolsüz yürütülmesine veya mevcut kontrol önlemlerinin yeterince doğrulanamamasına zemin oluşturduğu değerlendirilmektedir. Bu durum, kaza günü güvensiz koşulların tespit edilip müdahale edilememesine katkıda bulunan sistemsel bir faktör olarak değerlendirilmektedir.

- MAOG Projesi Uygunsuzluk Tablosu incelendiğinde, Akdeniz İnşaat tarafından yürütülen kazı ve altyapı çalışmalarında farklı günlerde ve farklı faaliyet türlerinde tekrar eden ve benzer nitelikte çok sayıda uygunsuzluğun tespit edildiği görülmektedir. Bu uygunsuzluklar, kazı güvenliği temel gerekliliklerinin süreklilik içinde karşılanmadığını ve sahada yapısal bir güvenlik kültürü eksikliği bulunduğunu göstermektedir. Uygunsuzlukların Kazayla Bağlantısı; MAOG projesinde farklı tarihlerde kayda geçmiş bu tekrar eden uygunsuzluklar, 12 Şubat 2026’da gerçekleşen kazanın öngörülebilir, erken sinyalleri verilmiş ve engellenebilir bir kaza olduğunu kanıtlamaktadır. Bu sistematik ihlaller, dinamik risk yönetimi ve PTW süreçlerindeki kırılmalarla birleştiğinde kazanın oluşması süreçsel olarak kaçınılmaz hale gelmiştir.

- Alan için yapım ekibi tarafından doldurulmuş bir “kazı kontrol formu” bulunmamaktadır.

- Süreklilik Gösteren Sistemsel Güvensizlik; bariyerleme, alan sınırlandırması, erişim yolu, tahkimat gibi temel güvenlik gereklilikleri sürekli ihlal edilmiştir.

    - İSG Ceza ve Disiplin Süreci

- Akdeniz Altyapı firmasına, Mersin–Adana kesimi kapsamında güvensiz durum ve güvensiz davranışlar nedeniyle İSG Disiplin Prosedürü çerçevesinde toplam 32 adet disiplin uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamaların 25’i uyarı, 5’i kınama ve 2’si ağır kınama şeklindedir. Söz konusu disiplin uygulamalarının varlığı, alt yüklenici bünyesinde güvensiz durum ve davranışların süreklilik arz ettiğini göstermektedir.

- Alt Yüklenici Şantiye Şefi Niyazi Tanrıverdi hakkında düzenlenen disiplin tutanaklarında; alan sınırlandırma ve emniyet gözetimi eksiklikleri, iş izni alınmadan faaliyet yürütülmesi, pasife alınmış ekipman kullanımı ve işe giriş süreci tamamlanmamış personelin sahada bulunması gibi prosedür ihlallerinin tespit edildiği görülmüştür İlgili personel hakkında toplam 3 disiplin kaydı bulunduğu, disiplin prosedüründe tekrar eden ihlaller halinde projeden uzaklaştırma sürecinin devreye gireceğinin hüküm altına alındığı anlaşılmıştır. (EK 27)

- Ayrıca, Yüklenici firmaya güvensiz durum ve davranışlar nedeniyle toplam 566.300 TL tutarında sözleşmesel idari yaptırım uygulanmıştır.

    - Alt Yüklenici Yönetimi

- Akdeniz firması bünyesinde 198 personel bulunmakta ve NB ve MA kesimlerinde faaliyet göstermektedir. Teknik personel kadrosunda 1 proje müdürü (Harita Mühendisi), 1 şantiye şefi ve işveren vekili, 3 teknik ofis personeli, 1 inşaat mühendisi, 2 harita teknikeri, 2 formen, 5 topograf firma bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği açısından operasyonları koordine eden tam zamanlı iki iş güvenliği uzmanı personeli yer almaktadır.

- Akdeniz firmasına, Mersin-Adana kesimi kapsamında başberiden buyana toplamda 54 kayıtlı iş durdurma uygulanmıştır.

- Akdeniz Altyapı MAOG Projesi Mersin–Adana kesimi kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam 22 adet toplantıya katılım sağlamıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen MA-KO-44 nolu koordinasyon toplantısında (31.12.2025) kazı güvenliği ve yeraltı tesislerine ilişkin hususlar görüşülmüş ve kararlar alınmıştır. MA-KT-02 nolu kurul toplantısının 6. maddesinde (30.05.2025), çalışmaların İTA ve yapım metodu gerekliliklerine uygun şekilde yürütülmesi yönünde karar alınmış ve tebliğ edilmiştir. Ayrıca 03.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen MA-RÇ-18 nolu risk çalıştayında genel kazı güvenliği konusu ele alınarak mevcut riskler değerlendirilmiştir. Bununla birlikte 2025 yılı içerisinde proje kapsamında 3 adet İTA Risk Çalıştayı gerçekleştirilmiş olup, yapım metodolojisi ve teknik uygunluk süreçleri değerlendirilmiştir.

- REC İmalat ekipleri tarafından sahada devam eden işin durdurulması yönünde sözlü, yazılı veya farklı bir iletişim kanalıyla Alt Yükleniciden işin durdurulması talep edilmemiştir.

- "Çalışmaya devam etmeyeceğiz" beyanıyla İSG-Ç Uzmanının sahayı terk etmesinin sağlandığı mülakatlar ve kamera süresi karşılaştırmasıyla doğrulanmıştır. Bu eylem HOL-HSE-PRO-002 Madde 6 kapsamında bilinçli sapma olarak sınıflandırılmıştır.

- Personelin çalışmanın durdurulması emrine uymadığı kamera kayıtları ve ifade tutanakları ile teyit edilmiştir. Uzman sahayı terk eder etmez personelin kazı alanına girdiği kamera kaydıyla kesinleşmiştir. HOL-HSE-PLN-001 Madde 5.12 ihlali; HOL-HSE-PRO-009 Madde 7.5 kapsamında ağır disiplin ihlali.

- Alt yüklenici denetim sistemi, personelin talimat dışı çalışmasını önleyememiştir. Gözetim ve davranış kontrolü yetersiz kalmış; personelin kendi inisiyatifiyle kazı alanına girmesi yönetimsel kontrol zafiyetinin doğrudan sonucudur.

- Alt yüklenicinin kendi personelinin HOL-HSE talimatlarına uyumunu sağlama ve denetleme yükümlülüğünü (HOL-HSE-PRO-014 Madde 5.5) etkin biçimde yerine getiremediği; personelin yanıltıcı beyan ve talimat ihlali davranışının önlenemediği tespit edilmiştir.

    - Acil Duruma Müdahale

- Çalışma arkadaşları kazazedenin üzerindeki toprak yığınını alarak kazazedeyi güvenli alana taşımışlardır.

- Kurtarma operasyonu devam ederken çalışanlar tarafından olay yerine bir yandan da 112 aranarak Acil ambulans talep edilmiştir.

- Kazazede göçük altından yaklaşık 5 dakika sürede kurtarılarak güvenli alana alınmıştır.

- Kazazedeye; bak dinle hisset sağlık kontrolü yapılarak nefes aldığından emin olduktan sonra şok pozisyonuna alınarak 112 Acil ambulansının gelmesi beklenmiştir.

- 112 Ambulans olay yerine intikal ettiğinde hastaya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak hasta Adana Şehir Hastanesine götürülmüştür.

- Hastanede sağlık kontrollerine başlanarak tedavisi başlatılmıştır.

- Alt yüklenici firmanın kazı ve altyapı çalışmalarını eş zamanlı olarak 10–12 ayrı noktada yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu lokasyonların tamamında güvenli kazı çalışması yürütebilmek için zorunlu olan kazı kalkanı (trench box / shore box) sayısının mevcut çalışma noktası sayısıyla örtüşmediği anlaşılmaktadır. İlgili lokasyonlarda yeterli sayıda kazı kalkanı bulunmadığı görülmektedir.

- Kazı kalkanı yetersizliğinin, alt yüklenici firmanın farklı lokasyonlardaki kazı güvenliği uygulamalarını sistematik biçimde etkilediği değerlendirilmektedir. Söz konusu eksikliğin yalnızca kaza lokasyonuna özgü olmadığı; aktif çalışma noktalarının genelinde yapısal bir güvenlik ekipmanı açığına işaret ettiği anlaşılmaktadır.

# Organizasyon Hakkında

- Akdeniz Altyapı firması; MAOG proje kapsamında MA, NB kesimlerinde altyapı deplase, sanat yapıları alanında faaliyet gösterdiği belirlenmiştir.

- Firma, genellikle tam zamanlı tek vardiya (Gündüz) usulü ile haftanın 7 günü 08:00-18:00 saatleri arasında çalışma yapmaktadır.

- Nuri Karakuş, SGK işe giriş bildirgesinde 7212.36 Plastik Kaynakçı olarak belirtildiği tespit edilmiştir

- Akdeniz Altyapı firması, MA kesiminde toplam 7 ekip ile çalıştırılmakta olup deplase, drenaj, istasyon, demirci ve kalıp işleri alanında faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

- Firma, genellikle tam zamanlı hat güzergahında tek vardiya çalıştığı ve 2 haftada 1 gün izin yaptığı belirlenmiştir.

- Akdeniz firması bünyesinde 2 tam zamanlı C sınıfı iş güvenliği uzmanı bulunmaktadır. Kazanın yaşandığı gün ilgili iş izni bulunmakla birlikte alt yüklenici imalat uygulama sorumlusu (topograf) kaza anında çalışma alanında olduğu tespit edilmiştir.

- İşe giriş sürecinde personele 16 saatlik yasal eğitimi aldırılmaktadır.

- İSG ekibinin WhatsApp grubundan REC yapım ekiplerine sabah 7.55te sarı alarm yağmur bildirimi yapıldığı tespit edilmiştir. Fakat bu bildirimden sonra yapılan İSG personellerinin saha denetimi sonrasında çalışanların bölgede yaptıkları faaliyeti askıya aldıkları İSG personeline ifade edilmiş, İSG personeli de çalışanları sundurma altında beklerken gördüğü için beyana güvenerek bölgeyi terk etmiştir. İmalat ekipleri de yağmur nedeni ile bölgede işin devam etmediğini varsayarak bölgede çalışma olmadığı ifadelerden anlaşılmaktadır.

- Olay günü deplase şefi saatlik izin kullanmış olup, yerine vekaleten birini belirlememiştir. Sahanın kontrolünden kendisine bağlı personeli Serdar Tümtaş sorumlu olduğu ifade edilmektedir.

# KAZA KÖK NEDEN ANALİZİ

Kaza yerindeki fiziksel kanıtlar incelendi, görgü şahidinin ifadesi alındı, iş sağlığı ve güvenliği birimi tarafından kaza kök neden analizi yapıldı. 5 Neden ve Kök Neden Analiz Tekniği kullanılarak kaza kök sebep analizi gerçekleştirildi. Bu analizde aşağıdaki faktörler göz önünde bulunduruldu.

# Şekil 1 - Kök Sebep Tablosu

# Şekil 2 – Kök Neden Kaza Akış Şeması

| KAZA SEBEPLERİ | BULGU (B) / İFADE / VARSAYIM (V) |
| --- | --- |
| Direkt Sebepler |  |
| - Güvenli İksa / şev açısı uygulanmayan kazı alanında çalışma yapılması. | (B) Bulgu |
| Dolaylı / Tetikleyici Sebepler |  |
| - Güvensiz Davranış - Çalışmanın sonlandırıldığı ve sahada faaliyet yapılmayacağı yönünde karar alınmasına rağmen, ekip tarafından birlikte değerlendirme yapılarak kazı içerisinde yeniden çalışmaya başlanmıştır. (Grup İhlali) - Çalışmanın durdurulmasına ilişkin üst seviye karar bulunmasına rağmen, uygulama sorumlusu tarafından faaliyet yeniden başlatılmıştır. (Süpervizör İhlali) - Yağış nedeniyle sonlandırılan çalışmanın, süreci hızlandırmak amacıyla prosedürlere uygun değerlendirme yapılmaksızın tamamlanmaya çalışıldığı görülmüştür. (Kestirme Yol Kullanma) - Şiddetli yağış sonrası zemin stabilitesinin bozulacağı öngörülmesine rağmen, kazı içerisine girilerek çalışmanın devam ettirilmesine karar verilmiştir. (Riski Değerlendirememe ya da Yanlış Karar Verme) | (İ) İfade (B) Bulgu (B) Bulgu (B) Bulgu |
| - Güvensiz Durum - Şiddetli yağış nedeniyle kazı yüzeyleri suya doygunluğu artmış ve kazı kenar stabilitesi zayıflamıştır. (Doğal Tehlikeler) - Yağış sonrası kazı kenarında şevlendirme veya iksa uygulanmadan personelin kazı içerisine girdiği ve zemin stabilitesinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. (Uygun Olmayan Zemin) - Çalışmanın sonlandırıldığı beyan edilmesine rağmen, kazı alanı fiziksel olarak kapatılmamış veya erişime engellenmemiştir. (Uygun Olmayan Çalışma Ortamı) | (B) Bulgu (B) Bulgu (B)Bulgu |
| - İnsan Faktörleri - Çalışmanın sonlandırıldığına ilişkin beyan ile saha uygulamasındaki fiili durum arasında tutarsızlık bulunmakta olup, kararın alt kademeye net ve bağlayıcı şekilde aktarılmadığı değerlendirilmektedir. (İstek - Talimat Çatışması) - Şiddetli yağış sonrası zemin stabilitesinin bozulduğu ve kazı kenarında ayrışma başladığının saha çalışanları tarafından fark edildiği beyan edilmiştir. Sundurma taşıyıcı ayağının altının boşaldığı değerlendirilmesine rağmen, 2,6 m derinliğindeki kazı içerisine girilerek çalışmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Artan belirsizlik ve risk koşullarında, zemin stabilitesine ilişkin ilave teknik kontrol yapılmadan karar verilmesi, riskli karar ortamı oluşturmuştur. (Risk Algısının Düşük Olması) - Çalışmanın sonlandırıldığına ilişkin yüklenici beyanları bulunmasına rağmen, saha uygulamasında bu kararın uygulanmadığı görülmüştür. Şantiye şefi ve uygulama sorumlusu beyanları arasında farklılık bulunması, kararın sahada net ve disiplinli bir şekilde yürütülmediğini göstermektedir. (Yönetimin Örnek Teşkil Etmemesi) | (B) Bulgu (B) Bulgu (B) Bulgu |
| - İş Faktörleri - Şiddetli yağış sonrası kazı stabilitesine ilişkin risk artışının saha çalışanlarına operasyonel seviyede net ve bağlayıcı şekilde aktarılmadığı, değişen saha şartlarına ilişkin ilave bilgilendirme yapılmadığı tespit edilmiştir. Özellikle yağmur sonrası kazı içerisine girişin sınırlandırılması gerektiğine dair açık bir yönlendirme kaydı bulunmamaktadır. (Yetersiz Bilgi Aktarımı) - Kazı güvenliği ve yağış sonrası zemin stabilitesi risklerine ilişkin teorik eğitimlerin mevcut olduğu ancak sahada değişen koşullara göre risk tazeleme uygulamalarının (TBT vb.) yapılmadığı görülmüştür. (Yetersiz Yenileme Eğitimleri) - Çalışmanın sonlandırıldığına ilişkin beyanlara rağmen saha uygulamasında işin devam etmesi, şantiye şefi ve uygulama sorumlusu arasında karar yetkisi ve uygulama sorumluluğu konusunda netlik bulunmadığını göstermektedir. (Rol ve Sorumlulukların Çakışması) - Çalışmanın sonlandırılmasına ilişkin ortak beyan bulunmasına rağmen, faaliyetin yeniden başlatılmasına kimin yetkili olduğu ve yeniden başlatma için hangi onay adımlarının gerektiği sahada netleşmediğinden, kontrol dışı yeniden başlatma gerçekleşmiştir. (Yetersiz Yetki Paylaşımı / Yetkilendirme) - Şiddetli yağış sonrası artan risk koşullarında kazı içerisine girişin engellenmemesi, saha liderliğinin risk kontrolü konusunda yeterli düzeyde etkinlik göstermediğini ortaya koymaktadır. (Yetersiz Liderlik ve sorumluluk) - Yapım yönteminde şev/iksa zorunluluğu belirtilmiş olmasına rağmen, mevcut kesitte iksa uygulanmaması ve alternatif güvenli çözüm geliştirilmemesi sahada işe uygun uygulama yönteminin yeterince belirlenmediğini göstermektedir. (Yapım Yöntemine uygun çalışılmaması) - Kazı yüzeyinde ayrışma ve sundurma ayağının boşalabileceği değerlendirilmiş olmasına rağmen, bu durumun göçük tehlikesi olarak kritik seviyede ele alınmadığı anlaşılmıştır. (Tehlikelerin Doğru Belirlenememesi) - Kazı çevresi uygunsuzluklarının kapatma ve doğrulama süreçlerinin etkin şekilde izlenmediği görülmüştür. (Yetersiz Performans Ölçme ve İzleme) - Akdeniz firmasında disiplin kayıtlarının tekrar eden nitelikte olduğu ve saha yönetimindeki emniyet uygulamalarının sürdürülebilir şekilde kontrol edilmediği görülmüştür. (Alt Yüklenicilerin Gözetim Eksikliği) - Şantiye şefi ve uygulama sorumlusu beyanları arasındaki farklılık, alt yüklenici organizasyon yapısında karar mekanizmasının net işlemediğini göstermektedir. (Alt Yüklenici Rol & Sorumluluk Karmaşası) - Yağış sonrası kazı stabilitesinde oluşabilecek ani göçük riskinin yeterli mühendislik değerlendirmesine tabi tutulmadığı anlaşılmıştır. (Potansiyel Hatanın Yetersiz Değerlendirilmesi) - Şiddetli yağış nedeniyle faaliyetin sonlandırıldığı durumda kazı alanının güvenli bırakılması (fiziksel kapatma, girişin engellenmesi, yeniden başlatma koşullarının tanımı) için sahada uygulanabilir bir ‘kapatma/yeniden başlatma’ plan adımının bulunmadığı anlaşılmıştır. (Yetersiz İş Planlaması) - Olumsuz hava koşullarına rağmen kazı içerisinde çalışmaya devam edilmesi, üretim sürekliliğinin güvenlik önceliğinin önüne geçmiş olabileceğini göstermektedir. (Alt Yüklenici Tarafından Üretimin Devamına Yönelik İş Baskısı) - Yapım yönteminde belirtilen kazı güvenliği hükümlerinin saha uygulamasında tam olarak hayata geçirilmediği görülmüştür. (PSP Uygulanmasındaki/ Aktarımındaki Yetersizlik) - Yağış sonrası değişen risk koşulları için yeni bir iş tehlike analizi yapılmadığı görülmüştür. (İş Tehlike Analizinin yeniden gözden geçirilmemesi) | (İ) İfade (B) Bulgu (V) Varsayım (B) Bulgu (B) Bulgu (B) Bulgu (B) Bulgu (B) Bulgu (B) Bulgu (V) Varsayım (V) Varsayım (B) Bulgu (V) Varsayım (B) Bulgu (B) Bulgu |

Kök Sebepler

Planlama ve Risk Değerlendirmesi (%17) Şiddetli yağış sonrası değişen zemin stabilitesine ilişkin riskler yeniden değerlendirilmemiş, kazı güvenliğine yönelik şev/iksa ve çalışma durdurma kriterleri saha koşullarına göre planlanmamış ve risk azaltıcı önlemler uygulanmadan imalata devam edilmiştir. İnsan / Davranış (%17) Çalışma ekibi, şiddetli yağış ve yüzey ayrışması gibi açık risk göstergelerine rağmen prosedürlere aykırı şekilde kazı içerisine girerek bilinçli risk almış ve denetim otoritesine çalışma sonlandırıldığı yönünde beyan verilmesine rağmen faaliyete devam edilmiştir. Liderlik, Gözetme ve Yönlendirme (%15) Saha liderliği tarafından çalışma sonlandırıldığı beyan edilmesine rağmen fiili kontrol sağlanmamış, güvenliğin sağlandığı doğrulanmadan çalışma grubunun yeniden kazı içerisine girmesine müsamaha gösterilmiş ve üretim önceliği güvenliğin önüne geçmiştir. Eğitim (%12) Kazı güvenliği ve değişen saha koşullarında yeniden risk değerlendirmesi yapılmasına yönelik eğitimler verilmiş olmasına rağmen, kritik bilgilerin davranışa dönüşmesi sağlanamamış ve sahada uygulanabilirlik zayıf kalmıştır. Çalışma Ortamı ve Uygulamalar (%10) Yağış nedeniyle zemin taşıma kapasitesi zayıflamış, kazı yüzeyinde ayrışma başlamış olmasına rağmen uygun şevlendirme/iksa uygulanmamış, kazı alanı güvenli hale getirilmeden personel girişine izin verilmiştir. İletişim (%10) Yapım Yönteminde tanımlanan "boru döşeme işleminin kuru zeminde yapılması" gerekliliği belirtilmiş olmasına rağmen yağmurlu havada çalışma yapılmıştır. Şantiye şefinin verdiği sözlü iş durdurma talimatı çalışanlar tarafından anlaşılamadı veya etkinliği yoktu. Yağmur yağışı başladıktan sonra REC altyapı grubu tarafından altyükleniciye iş durdurma talimatı verilmemiştir. TBT yapılmaması nedeniyle zemin stabilitesi ve göçük riski bilgisi ekipler arasında paylaşılamamıştır. Kaza sonrasında da acil durum iletişiminde farklı çalışma grupları arasında koordinasyon sağlanamamıştır. Takip ve Denetim (%7) Yapım Yönteminde belirtilen kazı güvenliği hükümleri (şev, iksa, bariyer) saha uygulamasında tam olarak karşılık bulmamıştır. PTW onayındaki 'tüm önlemler alınmıştır' beyanı sahadaki fiili durumla çelişmektedir. PSP'lerin sahaya yansıması sistematik biçimde denetlenmemiştir. TRIC Kartı ilgisiz iş kapsamı için hazırlanmış ve masa başında doldurulmuştur. PTW 94mm yağış sonrası otomatik geçersizleşmesine rağmen iptal edilmemiş; İş durdurma form doldurulmadan uygulanmaya çalışılmıştır. İSG personeli kazadan önceki gün kazı faaliyetine yönelik saha denetimi yapmış ancak iksa gerekliliğine yönelik bir bildirimde bulunmamıştır. Değişim Yönetimi (%5) Şiddetli yağış sonrası değişen saha koşullarının teknik olarak yeniden değerlendirilmediği ve PTW/TRIC/belgelerinin güncellenmediği tespit edilmiştir. Değişim yönetimi prosedürlerinin hiçbiri devreye alınmamıştır. Alt Yüklenici Operasyonları (%5) Alt yüklenici organizasyonunda rol ve sorumluluk dağılımı net işletilmemiş, şantiye şefi ve uygulama sorumlusu arasında işin durdurulup durdurulmadığına ilişkin çelişkili beyanlar oluşmuş ve operasyonel kontrol mekanizması zayıf kalmıştır. Farklı kademelerin beyanları arasındaki çelişki, alt yüklenici rol karmaşasını açıkça ortaya koymaktadır. Kazı güvenliği tedbirlerinin kendi yapım yönteminde açıkça tanımlanmış olmasına rağmen sahada uygulanmadığı, bunun yanı sıra, eş zamanlı olarak yürütülen 10–12 kazı lokasyonu için yeterli sayıda kazı kalkanı temin edilmediği. Söz konusu bulgular; alt yüklenici bünyesinde güvenlik kültürü eksikliğinin bireysel ihlallerin ötesinde, organizasyonel ve sistemsel bir zafiyet olarak süregeldiğini ortaya koymaktadır. Kaza Araştırma ve Tehlike Önleme (%2) İki gün önce projede yaşanan şev kayması ramak kala olayından alınan dersler saha geneline yaygınlaştırılmadı.

# 7. AKSİYON KALEMLERİ

Kaza sonrası oluşturulan aksiyonlar Tablo 1’de verilmiştir.

# SONUÇ

Bu kazanın meydana gelmesine neden olan direkt, dolaylı ve kök sebeplere ait detaylı bilgiler raporun 6. Bölümünde (Kök -Sebep Analizi) verilmiştir. Belirlenen bu direkt, dolaylı ve kök sebeplere dayanılarak benzer kazaların meydana gelmesini önlemek amacıyla, REC Proje Yönetimi, REC İSG -Ç Departmanı ve Holding İSG Yönetim Departmanı tarafından alınmak üzere çeşitli aksiyonlar belirlenmiştir. Kazanın meydana gelmesine neden olan temel eksiklikler aşağıda belirtilmiştir.

Yapılan teknik incelemeler, saha gözlemleri, yazılı beyanlar, risk değerlendirme kayıtları, iş izin süreçleri ve ilgili prosedür dokümanları birlikte değerlendirildiğinde; olayın münferit bir kazı uygulama hatasından ibaret olmadığı anlaşılmıştır.

Şiddetli yağış sonrası değişen zemin ve saha koşullarının yeniden risk değerlendirmesine tabi tutulmadığı, yağışın kazı stabilitesi üzerindeki etkilerinin teknik olarak analiz edilmeden çalışma kararının verildiği, çalışma faaliyetinin sonlandırıldığı yönünde beyan verilmesine rağmen fiili kontrol ve doğrulama mekanizmasının işletilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, kazı kenarında ayrışma ve stabilite kaybı gözlemlenmesine rağmen çalışma ekibinin kazı içerisine giriş yaptığı, bu durumun bilinçli risk alma davranışı kapsamında değerlendirilebileceği görülmüştür.

Bu kapsamda olay; teknik kazı parametrelerinin yetersizliğinden ziyade, yağış sonrası riskin yeniden değerlendirilmemesi, saha liderliğinin etkin kontrol ve gözetim sağlamaması ve çalışma ekibinin talimat dışı şekilde imalata devam etmesi sonucunda meydana gelmiştir.

Kazanın oluşumunda planlama, liderlik, davranışsal faktörler ve saha uygulamalarına ilişkin sistemsel eksikliklerin birlikte ve zincirleme şekilde etkili olduğu değerlendirilmiştir.

# 9. DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ AKSİYON KALEMLERİ

Bu aksiyon kalemleri, kazanın tekrarlanmasını önlemek ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarını iyileştirmek için atılması gereken adımları temsil etmektedir. Projenin ilgili birimleri ve çalışanlar, bu aksiyonlar doğrultusunda çalışmalarını yürüterek güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilirler.

| No | Açıklama | Aksiyon Türü | Öncelik | Proje Bazlı |  | Grup Şirket Geneli |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sorumlu | Tarih | Sorumlu | Tarih |
| 1 | Kritik imalat aktiviteleri yönelik Risk Yönetim İhtiyaç tablosu doğrultusunda tanımlı işe ait YY, İTA, İİS ve TRIC uygulamaları faaliyet öncesinde belirlenecek ve uygulanacaktır. | Düzeltici & Önleyici | Yüksek | Proje İSG Müdürü & Proje Yönetimi | Derhal |  |  |
| 2 | Mesaide ve hafta sonu yapılacak kritik aktiviteler dahil olacak şekilde, yüksek riskli aktivitelerde yeterli sayıda ve yetkinlikte imalat ve İSG-Ç süpervizyonu bulundurulması sağlanacaktır. İş teslimi ve çalışma alan kontrolünün (vardiya vb.) imalat ekipleri tarafından sahada iş başında yapılması sağlanacaktır. İş izni gerektiren yüksek riskli kazı çalışmalarına sabit imalat süpervizörü/formen vb. ve İSG personeli (taşeron, OSGB vb.) başında olmadıkça, çalışma izni verilmeyecektir. | Düzeltici | Yüksek | Proje İSG Müdürü & Proje Yönetimi | Derhal |  |  |
| 3 | Uygulama sorumlusu dahil ilgili tüm personel hakkında kademeli olarak sorumlulukları çerçevesinde disiplin süreci başlatılmalı ve bu kişilere zorunlu farkındalık eğitimi verilmelidir. | Düzeltici | Yüksek | Proje İSG Müdürü&İK | Derhal |  |  |
| 4 | Kazı İş İzni onayı için bariyer, kazı kalkanı fotoğrafı zorunlu alan olarak sisteme eklenmesi; fotoğraf olmadan onay verilemez (yeterli malzeme olduğunun kanıtlanmasının istenmesi) | Önleyici | Yüksek | İSG Birimi | Derhal |  |  |
| 5 | "Kapatma / Yeniden Başlatma Protokolü" hazırlanması: olumsuz hava koşullarında sahayı güvenle bırakmak ve yeniden başlatmak için koşullar ve onay adımları tanımlanacak | Önleyici | Yüksek | İSG Birimi | 09.03.2026 |  |  |
| 6 | "Sahayı Terk Protokolü" oluşturulması: yüksek riskli alanda STOP WORK sonrası form + bariyer + PTW iptali tamamlanmadan uzman sahayı terk edemez; prosedüre zorunlu adım olarak eklenmesi, tüm İSG-Ç uzmanlarının bu yeni süreçle alakalı olarak eğitim düzenlenmesi | Önleyici | Yüksek | İSG Birimi | 09.03.2026 |  |  |
| 7 | Altyapı Şefine yetki ve sorumlulukların yazılı tebliği yapılması (PTW Yeniden Onay Matrisi hazırlanması: ≥50 mm/24 saat yağış) | Düzeltici | Yüksek | İSG Birimi | Derhal |  |  |
| 8 | PTW sistemine "Aşırı Hava Koşulu Kilidi" modülü eklenmesi: ≥50 mm/gün yağışta tüm kazı PTW'leri otomatik askıya alınır, yeniden açmak için Alan Sorumlusu + İSG-Ç Birimi onayı zorunlu | Önleyici | Yüksek | İSG Birimi | 09.03.2026 |  |  |
| 9 | Yetkisiz İş İzni işlemlerinin iptali; yetki devirlerinin dondurulması, İş İzni açma yetkilerinin gözden geçirilerek kısıtlanması; yetki devri için otomatik engel ve yönetici onayı zorunluluğu; yetkili kişi listesinin 3 ayda bir güncellenmesi | Düzeltici & Önleyici | Yüksek | İSG Birimi | 09.03.2026 |  |  |
| 10 | Tüm aktif kazı lokasyonlarında mevcut kazı kalkanı sayısının ve konumlarının acilen tespit edilmesi; yetersiz lokasyonlarda çalışmanın derhal durdurulması. Aktif kazı (derin kazı ve önlem alınması gerekli tanımına giren kazı) lokasyonu sayısı ile kazı kalkanı sayısı birebir eşleşmedikçe yeni lokasyonda çalışma başlatılamaz kuralının İş İzni sistemine eklenmesi | Düzeltici & Önleyici | Yüksek | Proje Yönetimi | Derhal |  |  |
| 11 | Proje iş programı ile altyapı personeli sayısının eşzamanlı aktif lokasyon sayısına göre dengelenmesi; denetim-kontrol kapasitesi yetersiz kaldığında yeni lokasyon açılamaması kuralının proje yönetim süreçlerine eklenmesi | Önleyici | Yüksek | Proje Yönetimi | 09.03.2026 |  |  |
| 12 | MAOG PTW prosedürüne ,ve formlarına İşi yapan (performing authority),İşi veren (Issuing auhority) ve alan sorumlusu (Area Authority ) sorumlularının eklenmesi ve uygulamaya alınması. | Önleyici | Yüksek | Proje İsg Birimi |  |  |  |
| 13 | "Dinamik Risk Yönetimi ve Aşırı Hava Koşullarında Kazı Güvenliği" Tüm saha yöneticileri, İSG-Ç uzmanları ve alt yüklenici şeflerine zorunlu eğitim uygulanması; eğitim kaydı sistemde tutulacak | Önleyici | Yüksek | İSG Birimi | Derhal |  |  |

| D — Düzeltici Kaza sonrası mevcut hatayı / eksikliği kapatan, geçmişe dönük müdahale. | Ö — Önleyici Sistem / prosedür değişikliği ile benzer kazanın tekrarını engelleyen yeni mekanizma. | D/Ö — Düzeltici & Önleyici Hem mevcut durumu düzeltiyor hem de tekrarı önleyen sistem değişikliği içeriyor. |
| --- | --- | --- |

| TOPLAM AKSİYON | YÜKSEK ÖNCELİK | ORTA ÖNCELİK | DÜŞÜK ÖNCELİK |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12 | 0 | 0 |

ERSON JEOTEKNİK 24+800 KM ÇALIŞMA ALANI

İŞ MAKİNELERİNİN TEMAS ETTİĞİ NOKTALAR

BAUER 24H MARKA FOREKAZIK MAKİNESİ

OLAY YERİNDE BULUNAN HIDIR ACAR VE YÜCEL GÜÇ KONUMLARI

FOREKAZIK OPERATÖRÜ ERCAN ESEN VE ALLADDİN KAPLANIN BULUNDUĞU YER

EROL YÜCEL İN BULUNDUĞU YER VİNÇ KABİNİNDE

KOBELCO MARKA PALETLİ VİNÇ

KAZA / OLAY YERİ FOTOĞRAFLARI

# Şekil 3. Kaza Olay Yeri Görseli

| Araştırmaya Katılanlar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Unvan | Firma |
| Yeliz Sert | İSG Müdürü | REC |
| Kenan Topacık | Proje Müdür Yardımcısı | REC |
| Bekir Bora Güven | İSG Şefi | REC |
| Miraç Burak Navruz | Merkez İSG Yöneticisi | REC |
| Ömer Kaan Mangan | Toprak İşleri Kısım Şefi | REC |
| Enis Karakaya | İSG Süpervizörü | REC |
| Nurullah Akbaş | Toprak İşleri Formeni | REC |
| Ramazan Yılık | A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı | Hekimbey OSGB |